# MANUAL DE NOMENCLATURA E CODIFICAÇÃO DE PROJETOS BIM

## Com Numeração de Pranchas

Empresa: Engenharia Municipal

Documento Complementar ao: MANUAL_PROJETOS_EXECUTIVOS_ENGENHARIA_MUNICIPAL

Conformidade: ISO 9001:2015, ISO 19650

Elaborado por: Manus AI

Data de Elaboração: Dezembro de 2025

Versão: 1.0

## Sumário

- Introdução

- Estrutura Geral da Nomenclatura

- Identificação do Cliente

- Identificação do Projeto

- Disciplinas – Abreviações Oficiais

- Etapas do Projeto – Abreviações

- Tipos de Documentos e Pranchas

- Revisões e Controle de Versão

- Estado da Informação (ISO 19650)

- Exemplos Práticos Completos

- Aplicação no CDE

- Aplicação nas Entregas ao Cliente

- Governança, Revisão e Aprovação

- Linguagem e Apresentação

A informação é o ativo mais valioso de um projeto. A forma como nomeamos e codificamos essa informação define nossa capacidade de gerenciá-la, rastreá-la e auditá-la com eficiência. Este manual estabelece o padrão de nomenclatura e codificação para todos os projetos da Engenharia Municipal, garantindo clareza, consistência e conformidade.

## 1. Introdução

### 1.1. Importância da Padronização da Nomenclatura

A padronização da nomenclatura de arquivos, documentos e modelos é um pilar fundamental da gestão da informação em projetos de construção. Um sistema de codificação lógico e consistente elimina ambiguidades, reduz o risco de erros por uso de informações desatualizadas, acelera a busca por documentos e cria uma base sólida para a automação de processos. Para a Engenharia Municipal, que atua em obras públicas com rigorosos requisitos de fiscalização, a nomenclatura padronizada não é uma opção, mas uma necessidade estratégica.

### 1.2. Relação com Controle da Informação Documentada (ISO 9001 – 7.5)

Este manual atende diretamente aos requisitos do item 7.5 da ISO 9001:2015, que trata do controle da Informação Documentada. Um sistema de nomenclatura claro e obrigatório é essencial para garantir:

- Identificação e descrição: Cada código identifica unicamente o conteúdo, o status e a origem do arquivo.

- Formato e meio: A extensão do arquivo indica o formato, e sua localização no CDE indica o meio.

- Revisão e aprovação: O campo de revisão no nome do arquivo fornece um controle de versão explícito.

- Disponibilidade e proteção: A nomenclatura consistente facilita a aplicação de permissões de acesso no CDE, garantindo que a informação esteja disponível e protegida adequadamente.

### 1.3. Relação com Gestão da Informação (ISO 19650)

Este documento é um anexo operacional do nosso Manual de Projetos Executivos e implementa os princípios da ISO 19650. A norma internacional para gestão da informação em BIM exige um método de codificação padrão para todos os "contêineres de informação". A estrutura de nomenclatura aqui definida cumpre os seguintes requisitos da ISO 19650:

- Identificador Único: Cada arquivo possui um ID único e irrepetível.

- Metadados: Os campos da nomenclatura funcionam como metadados essenciais, descrevendo o projeto, a disciplina, a fase, o tipo de documento, a revisão e o status.

- Estado da Informação: O campo de status no nome do arquivo (WIP, SHR, PUB, ARC) torna o estado de maturidade da informação visível e explícito, em alinhamento com o fluxo do CDE.

### 1.4. Benefícios para Rastreabilidade e Segurança Jurídica

A adoção deste manual proporciona benefícios diretos e mensuráveis:

- Rastreabilidade Imediata: Em uma auditoria do TCU ou da Caixa, é possível identificar e localizar qualquer documento ou prancha em segundos, apenas olhando seu nome.

- Segurança Jurídica: Um histórico de revisões claro e um sistema de codificação que não permite ambiguidades criam um registro robusto e defensável em caso de disputas contratuais.

- Eficiência Operacional: A equipe técnica gasta menos tempo procurando informações e mais tempo projetando, reduzindo o retrabalho e aumentando a produtividade.

- A consistência é a chave para um sistema de nomenclatura bem-sucedido. Esta seção apresenta a estrutura de codificação padrão e única que será utilizada em todos os arquivos e documentos da Engenharia Municipal. A compreensão e aplicação correta desta estrutura são obrigatórias para todos os membros da equipe.

## 2. Estrutura Geral da Nomenclatura

Todos os arquivos gerados e gerenciados no âmbito dos projetos da Engenharia Municipal, sejam modelos BIM, pranchas gráficas, documentos de texto ou planilhas, devem seguir rigorosamente a estrutura de nomenclatura padrão definida abaixo. Esta estrutura foi projetada para ser concisa, informativa e totalmente rastreável.

### 2.1. Modelo Padrão Único

A estrutura de nomenclatura é composta por nove campos separados por hífen:

[CLIENTE]-[PROJETO]-[DISC]-[ETAPA]-[TIPO_DOC]-[NUM_PRANCHA]-[ANO]-[REV]-[STATUS]

### 2.2. Descrição dos Campos

Cada campo na estrutura de nomenclatura possui um propósito específico, fornecendo um metadado essencial sobre o arquivo. A tabela abaixo explica cada campo, seu formato e fornece um exemplo prático.

| Campo | Descrição | Formato | Exemplo | Explicação do Exemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [CLIENTE] | Código de três letras que identifica o cliente (geralmente a Prefeitura Municipal). | 3 letras maiúsculas | PMA | Prefeitura Municipal de Andradas |
| [PROJETO] | Código que identifica o tipo e o número do projeto. | 3 letras + 2 números | ESC02 | Segundo projeto de Escola. |
| [DISC] | Abreviação da disciplina técnica a que o arquivo pertence. | 3 letras maiúsculas | ARQ | Arquitetura. |
| [ETAPA] | Abreviação da etapa ou fase do projeto em que o documento foi gerado. | 2 letras maiúsculas | PE | Projeto Executivo. |
| [TIPO_DOC] | Abreviação que identifica o tipo de documento ou de prancha. | 2 a 3 letras maiúsculas | PB | Planta Baixa. |
| [NUM_PRANCHA] | Número sequencial da prancha ou do documento. Obrigatório para pranchas. | 2 números | 05 | Quinta prancha de planta baixa daquela disciplina. |
| [ANO] | Ano em que a versão do arquivo foi gerada. | 4 números | 2025 | Arquivo gerado no ano de 2025. |
| [REV] | Número da revisão do arquivo. | R + 2 números | R01 | Primeira revisão do arquivo. A emissão inicial é R00. |
| [STATUS] | Abreviação do estado da informação, conforme a ISO 19650. | 3 letras maiúsculas | PUB | Publicado. O arquivo é oficial e aprovado para uso. |

Exemplo Completo de Aplicação:

PMA-ESC02-ARQ-PE-PB-05-2025-R01-PUB.pdf

Analisando o nome deste arquivo, podemos extrair as seguintes informações imediatamente:

- Cliente: Prefeitura Municipal de Andradas (PMA)

- Projeto: Projeto de Escola nº 02 (ESC02)

- Disciplina: Arquitetura (ARQ)

- Etapa: Projeto Executivo (PE)

- Tipo de Documento: Planta Baixa (PB)

- Número da Prancha: 05

- Ano: 2025

- Revisão: 01

- Status: Publicado (PUB)

- A padronização de códigos e abreviações é o que torna a estrutura de nomenclatura funcional e livre de ambiguidades. As seções a seguir estabelecem as tabelas oficiais de códigos para clientes, projetos, disciplinas e etapas, que devem ser utilizadas por toda a equipe.

## 3. Identificação do Cliente

O campo [CLIENTE] identifica a entidade para a qual o projeto está sendo desenvolvido. Na maioria dos casos, será uma prefeitura municipal.

- Código do Cliente: Será composto por três letras maiúsculas.

- Regra de Abreviação: Utilizar as três primeiras letras do nome do município, ou uma abreviação consagrada. A Gerência de Convênios é responsável por definir e manter a lista oficial de códigos de clientes.

- Exemplos Práticos:

| Cliente | Código |
| --- | --- |
| Prefeitura Municipal de Andradas | PMA |
| Prefeitura Municipal de Caldas | PMC |
| Prefeitura Municipal de Poços de Caldas | PPC |

## 4. Identificação do Projeto

O campo [PROJETO] identifica o tipo de obra e um número sequencial para aquele tipo, garantindo um identificador único para o empreendimento.

- Código do Projeto: Composto por uma abreviação de três letras para o tipo de obra (ver tabela na Seção 7 do Manual de Projetos Executivos) e um número sequencial de dois dígitos.

- Número de Contrato/Convênio: Esta informação não entra no nome do arquivo para não torná-lo excessivamente longo. Ela deve ser um campo personalizado obrigatório na Task do JIRA associada ao projeto.

| Tipo de Obra | Abreviação | Exemplo de Código | Descrição do Exemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Básica de Saúde | UBS | UBS01 | Primeiro projeto de UBS |
| Escola | ESC | ESC03 | Terceiro projeto de Escola |
| Pavimentação Urbana | PAV | PAV05 | Quinto projeto de Pavimentação |

## 5. Disciplinas – Abreviações Oficiais

O campo [DISC] utiliza uma abreviação de três letras para identificar a disciplina técnica do arquivo. A tabela abaixo é a lista oficial e exaustiva. Nenhuma outra abreviação de disciplina é permitida.

| Disciplina | Abreviação Oficial |
| --- | --- |
| Arquitetura | ARQ |
| Estrutura | EST |
| Instalações Hidrossanitárias | HID |
| Instalações Elétricas | ELE |
| Instalações Mecânicas (AVAC) | MEC |
| Prevenção e Combate a Incêndio | PCI |
| Orçamento e Planejamento (4D/5D) | ORC |
| Topografia / Agrimensura | TOP |
| Geotecnia / Sondagem | GEO |
| Paisagismo | PAI |
| Comunicação Visual | COM |
| Coordenação BIM | COO |

## 6. Etapas do Projeto – Abreviações

O campo [ETAPA] define a fase de desenvolvimento em que o documento foi produzido, conforme o ciclo de vida do projeto.

| Etapa do Projeto | Abreviação | Descrição de Uso |
| --- | --- | --- |
| Estudo Preliminar | EP | Fase inicial de estudos de viabilidade e concepção. |
| Anteprojeto | AP | Fase de aprofundamento da concepção, com projetos básicos. |
| Projeto Básico | PB | Documentação para licitação, conforme Lei 14.133/2021. |
| Projeto Executivo | PE | Etapa principal. Detalhamento completo para execução da obra. |
| As-Built (Como Construído) | AB | Documentação que reflete o que foi efetivamente construído. |

A correta identificação do tipo de documento e a numeração sequencial e controlada das pranchas são cruciais para a organização e a rastreabilidade do projeto. Esta seção estabelece as abreviações e as regras obrigatórias para todos os tipos de documentos gerados.

## 7. Tipos de Documentos e Pranchas

Os campos [TIPO_DOC] e [NUM_PRANCHA] trabalham em conjunto para identificar de forma única cada artefato do projeto. A numeração sequencial é mandatória para pranchas gráficas.

### 7.1. Pranchas Gráficas (Numeração Obrigatória)

Para pranchas gráficas, o campo [NUM_PRANCHA] deve ser preenchido com um número sequencial de dois dígitos (01, 02, 03...).

📌 Regra Obrigatória: A numeração da prancha é sequencial por tipo de documento dentro de cada disciplina. Por exemplo, a disciplina de Arquitetura (ARQ) terá uma sequência de Plantas Baixas (PB-01, PB-02...), uma sequência separada de Cortes (CT-01, CT-02...), e assim por diante. Este número, uma vez utilizado, não pode ser reutilizado, mesmo que a prancha seja cancelada. Uma nova prancha sempre receberá o próximo número disponível na sequência.

| Tipo de Prancha | Abreviação [TIPO_DOC] | Regra de Numeração [NUM_PRANCHA] |
| --- | --- | --- |
| Planta de Situação | PS | Sequencial por disciplina (geralmente único, PS-01) |
| Planta de Localização | PL | Sequencial por disciplina (geralmente único, PL-01) |
| Planta Baixa | PB | Sequencial por disciplina (PB-01, PB-02...) |
| Planta de Cobertura | PC | Sequencial por disciplina (PC-01, PC-02...) |
| Corte | CT | Sequencial por disciplina (CT-01, CT-02...) |
| Fachada / Elevação | FA | Sequencial por disciplina (FA-01, FA-02...) |
| Detalhamento | DT | Sequencial por disciplina (DT-01, DT-02...) |
| Perspectiva / Isométrica | PI | Sequencial por disciplina (PI-01, PI-02...) |

### 7.2. Documentos Técnicos e Administrativos

Para documentos que não são pranchas gráficas (como relatórios, memoriais, planilhas), o campo [NUM_PRANCHA] não se aplica e deve ser preenchido com 00.

| Tipo de Documento | Abreviação [TIPO_DOC] | [NUM_PRANCHA] |
| --- | --- | --- |
| Memorial Descritivo | MD | 00 |
| Memorial de Cálculo | MC | 00 |
| Especificações Técnicas | ET | 00 |
| Planilha Orçamentária | ORC | 00 |
| Cronograma Físico-Financeiro | CRO | 00 |
| Relatório Técnico | RT | 00 |
| Relatório BIM (Clash, etc.) | RB | 00 |
| Relatório de Compatibilização | RC | 00 |
| Ata de Reunião | ATA | 00 |
| Contrato | CON | 00 |
| Proposta Comercial | PRO | 00 |

O controle de revisões e a clara identificação do estado da informação são os mecanismos que garantem a confiabilidade dos dados ao longo do tempo. Estas seções definem como o histórico de alterações é gerenciado e como o status de maturidade de cada arquivo é comunicado, em total alinhamento com a ISO 19650.

## 8. Revisões e Controle de Versão

O campo [REV] é o responsável pelo controle de versão explícito de cada arquivo. Ele permite que todos os membros da equipe identifiquem rapidamente qual é a iteração mais recente de um documento e rastreiem seu histórico de alterações.

- R00 – Emissão Inicial: A primeira vez que um arquivo é compartilhado (movido de WIP para SHARED) ou publicado, ele recebe a revisão R00.

- R01, R02… – Revisões Subsequentes: Qualquer alteração subsequente em um arquivo que já foi publicado ou compartilhado exige a criação de uma nova versão do arquivo, incrementando o número da revisão (R01, R02, etc.). Nunca se deve sobrescrever um arquivo com uma revisão anterior.

Histórico Obrigatório de Alterações: Toda prancha gráfica ou documento técnico que sofra uma revisão deve conter uma tabela de histórico de revisões. Esta tabela, geralmente localizada no canto da prancha (carimbo/selo), deve detalhar o número da revisão, a data, o autor da alteração e uma breve descrição do que foi modificado. Esta prática é um requisito fundamental da ISO 9001 para o controle da informação documentada.

- Compatibilidade com ISO 19650: A norma ISO 19650 exige que cada contêiner de informação tenha um atributo de revisão. O campo [REV] em nosso sistema de nomenclatura atende diretamente a este requisito, tornando o controle de versão parte integrante do identificador do arquivo.

## 9. Estado da Informação (ISO 19650)

O campo [STATUS] indica o estado de maturidade da informação contida no arquivo, conforme o fluxo de trabalho do CDE definido no Manual de Projetos Executivos. Esta é a tabela oficial de abreviações de status.

| Estado da Informação | Abreviação [STATUS] | Localização no CDE | Descrição de Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Trabalho em Andamento | WIP | 01_WIP/ | A informação está em desenvolvimento e não foi verificada. Uso restrito à disciplina autora. |
| Compartilhado | SHR | 02_SHARED/ | A informação foi verificada e está pronta para coordenação e compatibilização entre as equipes. |
| Publicado | PUB | 03_PUBLISHED/ | A informação foi aprovada, é oficial e pode ser usada para entregas contratuais e construção. |
| Arquivado | ARC | 05_ARCHIVED/ | A informação é um registro histórico imutável, substituída por uma revisão mais recente ou parte de um projeto concluído. |

A mudança de status de um arquivo (ex: de SHR para PUB) exige a criação de uma nova versão do arquivo com o status atualizado no nome e o incremento da revisão, se houver alterações. Por exemplo, um arquivo ...-R00-SHR ao ser publicado sem alterações se torna ...-R00-PUB. Se houver uma alteração durante a aprovação, ele se tornaria ...-R01-PUB.
A teoria ganha vida através da prática. Esta seção final consolida todo o manual com exemplos práticos, mostrando como a estrutura de nomenclatura se aplica no dia a dia, como ela se integra ao CDE e ao fluxo de aprovações, e como garante a clareza nas entregas aos clientes.

## 10. Exemplos Práticos Completos

Vamos analisar dois exemplos de nomes de arquivos para ilustrar como a estrutura de nomenclatura funciona na prática.

Exemplo 1: Prancha de Arquitetura

PMA-ESC02-ARQ-PE-PB-05-2025-R01-PUB.pdf

- O que significa cada campo?

  - PMA: Prefeitura Municipal de Andradas

  - ESC02: Projeto de Escola, número 02

  - ARQ: Disciplina de Arquitetura

  - PE: Etapa de Projeto Executivo

  - PB: Tipo de prancha: Planta Baixa

  - 05: Quinta prancha de planta baixa da arquitetura neste projeto

  - 2025: Ano da revisão

  - R01: Primeira revisão (a versão inicial era R00)

  - PUB: Status Publicado (documento oficial)

- Como localizar o arquivo no CDE?

  - O status PUB indica que este arquivo deve estar na pasta 03_PUBLISHED/, provavelmente dentro de uma subpasta de entrega datada.

- Como identificar rapidamente?

  - É uma prancha (PB-05) de Arquitetura (ARQ) para o Projeto Executivo (PE) da Escola 02 (ESC02), e é um documento oficial e aprovado (PUB).

Exemplo 2: Memorial de Cálculo Estrutural

PPC-UBS01-EST-PE-MC-00-2024-R00-SHR.docx

- O que significa cada campo?

  - PPC: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

  - UBS01: Projeto de Unidade Básica de Saúde, número 01

  - EST: Disciplina de Estrutura

  - PE: Etapa de Projeto Executivo

  - MC: Tipo de documento: Memorial de Cálculo

  - 00: Não é uma prancha, então o número é 00

  - 2024: Ano da emissão

  - R00: Emissão inicial

  - SHR: Status Compartilhado (pronto para coordenação)

- Como localizar o arquivo no CDE?

  - O status SHR indica que este arquivo deve estar na pasta 02_SHARED/.

- Como identificar rapidamente?

  - É o Memorial de Cálculo (MC) da Estrutura (EST) para a UBS 01 (UBS01), e está em fase de revisão interna (SHR).

## 11. Aplicação no CDE

- Relação com as Pastas: A nomenclatura e a estrutura de pastas do CDE são interdependentes. O campo [STATUS] no nome do arquivo deve sempre corresponder à pasta em que ele se encontra (WIP, SHARED, PUBLISHED, ARCHIVED).

- Permissões: Apenas o responsável pela disciplina pode gerar e renomear arquivos na pasta 01_WIP. O Coordenador BIM e os Líderes de Disciplina podem mover arquivos para 02_SHARED. Apenas o Diretor Geral e o Gerente de Convênios podem mover arquivos para 03_PUBLISHED.

- Bloqueio de Edição: Uma vez que um arquivo é movido para 03_PUBLISHED, suas permissões são alteradas para somente leitura para todos, exceto administradores do sistema. Qualquer alteração exige a criação de uma nova revisão.

## 12. Aplicação nas Entregas ao Cliente

- Padronização: Todos os pacotes de entrega para clientes e órgãos públicos devem conter apenas arquivos da pasta 03_PUBLISHED, com a nomenclatura padronizada.

- Clareza: A nomenclatura clara facilita a análise por parte dos fiscais da Caixa e dos auditores do TCU, que podem imediatamente identificar o conteúdo, a disciplina e o status de cada documento, agilizando o processo de aprovação.

## 13. Governança, Revisão e Aprovação

O ciclo de vida de um arquivo, refletido em sua nomenclatura, segue o fluxo de governança da empresa:

- Elaboração: O responsável técnico cria o arquivo na pasta 01_WIP com o status WIP.

- Revisão: Ao concluir, o arquivo é movido para 02_SHARED com o status SHR, e o Diretor da disciplina é notificado via JIRA para revisar.

- Aprovação Final: Após a revisão do Diretor, o Diretor Geral é notificado para a aprovação final. Uma vez aprovado, o arquivo é movido para 03_PUBLISHED com o status PUB.

- Registro: Todo o processo (quem moveu, quem aprovou, quando) é registrado automaticamente no JIRA.

## 14. Linguagem e Apresentação

Este manual foi concebido para ser uma ferramenta de consulta rápida e diária. Sua linguagem é didática, com uso intensivo de tabelas e exemplos para eliminar qualquer ambiguidade. Ele deve ser distribuído a todos os membros da equipe técnica e ser parte integrante do treinamento de novos colaboradores.